綦发改审批〔2022〕311号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于北渡片区截污干管工程可行性研究报告的批 复

重庆綦江工业园区建设开发股份有限公司：

你单位《关于办理北渡片区截污干管工程可行性研究报告批复的请示》（綦园司文〔2022〕3号）及相关文件收悉，根据京延工程咨询有限公司评估意见，经我委研究，原则同意重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

- 项目名称：北渡片区截污干管工程

- 项目代码：2020-500110-77-01-109133

三、项目业主：重庆綦江工业园区建设开发股份有限公司

四、项目地址：綦江工业园区北渡组团

五、规模及主要建设内容：新建污水管道总长约2430m，其中1号污水接管工程部分62m；2号污水接管工程部分1512m；3号污水接管工程部分120m；4号污水接管工程部分736m，包括土石方工程、管道铺设、路面破除和恢复以及管网附属构筑物等工程。

六、总投资及资金来源：总投资为766.46万元，其中：工程费622.63万元，工程建设其他费用87.05万元，预备费56.78万元。资金来源为业主自筹资金。

七、建设工期：6个月

八、招标核准：招标范围为工程施工和勘察设计、监理等服务，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2021〕4号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算及评审、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2022年7月 19日

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室        2022年7月19日印发