綦发改审批〔2024〕59号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于蒿之坝桥排危除险工程项目建议书的批复

重庆市綦江区畅达交通建设有限责任公司：

你单位《关于綦江区2024年危旧桥改造工程（蒿之坝桥排危除险工程）项目建议书的函》（綦畅建司〔2024〕5号）收悉，该项目已列入綦江区2024年政府投资计划，经我委研究，同意该项目建议书。现就有关事项通知如下：

- 项目名称：蒿之坝桥排危除险工程

二、项目代码：2404-500110-04-01-626467

三、项目业主：重庆市綦江区畅达交通建设有限责任公司

四、建设地点：綦江区X911线古剑-郭扶公路

五、主要建设内容及规模：蒿之坝桥全长42.0m，为1×5.0m+1×10.0m+1×5.0m实腹式圬工拱桥，桥梁设计荷载等级为：汽车-15级，现通行限载10t。桥梁主要病害为拱圈及拱上建筑泛碱渗水、桥面系破损、人行道路缘防撞等级不足。拟对上述桥梁实施维修整治。

六、总投资及资金来源：项目总投资61万元，资金来源为上级补助资金。

七、建设工期：2个月。

八、其他要求：根据《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目设计、施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

接文后，请积极落实建设条件，待办理完相关前期手续后方可动工建设；项目建设须严格执行基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2024年4月9日

（此件公开发布）

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室       2024年4月9日印发