重庆市綦江区石壕镇人民政府

关于开展2024年春季义务植树活动的通知

各村（居）、各办（站、所、中心）：

为大力推进国土绿化提升行动，筑牢长江上游重要生态屏障，加快建设山青水秀美丽之地，现结合我镇打造长征国家文化公园的目标，提升全镇生态文明建设水平，决定组织开展全镇干部、群众义务植树活动，具体通知如下：

一、活动主题：履行植树义务，共建美丽中国

二、植树时间：2024年3月12日至2024年4月12日。

三、植树范围：老中学、各村社区主公路沿线及四旁植树（路旁、水旁、宅旁、村旁）。

四、启动地点：机关干部及石壕村五职干部在老中学集合；各村居自行组织开展活动。

五、参加植树人员：镇机关干部、石壕村五职干部及党员群众代表；其他各村社区自行组织五职干部及群众开展活动。

六、具体活动措施

（一）前期准备工作。

1. 植树现场组织：由镇农业服务中心负责场地规划布置。

2. 农服中心负责组织清林、打窝、运苗木、栽植等工作；其余各村自行组织落实本村栽种事宜。

3. 造林苗木准备：由镇农业服务中心负责联系35500株苗木，其中娜塔栎21400株、香樟14100株。

4. 植树工具：由镇农服中心负责铁锹50把、水桶50个、锄头30把，各村（居）居五职自行携带工具。

5. 技术指导：由镇农业服务中心负责技术指导，制作安装横幅1条。

6. 后勤保障：由党政办准备饮用水等后勤保障物资。

7. 宣传报道：由镇文化服务中心负责联系电视台、报社等媒体进行宣传报道，提供志愿者背心。

8. 秩序维持:派出所、交安办负责植树活动期间的道路等安全保卫工作。

（二）植树场地及人员分工。

老中学（600棵）

- 第一工会小组（100棵）

组  长：第一工会小组组长

成  员：第一工会小组成员

- 第二工会小组（100棵）

组  长：第二工会小组组长

成  员：第二工会小组成员

- 第三工会小组（100棵）

组  长：第三工会小组组长

成  员：第三工会小组成员

- 第四工会小组（100棵）

组  长：第四工会小组组长

成  员：第四工会小组成员

- 第五工会小组（100棵）

组  长：第五工会小组组长

成  员：第五工会小组成员

- 村社区小组（100棵）

组  长：邓佐云

成  员：石壕村五职干部及党员群众代表

其他各村居自行组织五职干部及群众开展活动。

（三）注意事项。

1. 农业服务中心在植树活动前一天（2024年3月11日）召集各组组长开会，就苗木领取、工具发放回收、人员分工等具体问题进行业务培训。

2. 2024年3月12日（星期二）上午9点30分，各组组长负责召集人员在老中学集合举行启动仪式。

3. 农业服务中心工作人员王再维讲解种植技术，各组按照分组进行植树。

4. 植树任务完成后，由各组组长负责安排人员将现场清理干净，将植树用的铁锹水桶等工具统一收回到物资保管室存放。

七、村级活动措施

- 苗木需求：村社区苗木由农业服务中心统一提供，包含香樟娜塔栎合计35500株。

- 工具准备：请各村居自行准备植树工具。

- 苗木领取和发放：各村居书记安排人员来镇领取。

- 各村居因地制宜按照间隔5米以上栽植苗木。

重庆市綦江区石壕镇人民政府

2024年3月11日