綦发改投〔2025〕58号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区北部新城气田村片区城中村改造

项目安置房配套道路一期概算审查意见的

复  函

重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司：

你单位《关于申请办理綦江区北部新城气田村片区城中村改造项目安置房配套道路一期概算的请示》（綦永盛文〔2025〕34号）及工程概算书收悉。根据相关文件及重庆奥晖工程设计咨询有限公司对该项目概算的审查意见，原则同意中北工程设计咨询有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算函复如下：

一、项目业主：重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司。

二、建设地点：重庆市綦江区新盛街道。

三、建设规模及主要建设内容：该项目位于重庆市綦江城区北部新盛街道，建设用地约33222平方米，道路一为主干路，双向六车道，设计速度60km/h，道路标准路幅宽度为35m（车行道23m），长度 260m；道路二、三为次干路，双向四车道，设计速度40km/h，道路标准路幅宽度为26m（车行道15m），道路二长度521.097m，道路三长度281.827m。主要建设内容包括道路工程、绿化工程、交通工程、排水工程、综合管网土石方工程、照明工程及相关附属工程。

四、项目总投资及资金来源：总投资为11461.79万元，其中：工程费用6717.47万元，工程建设其他费用4378.86万元，基本预备费365.46万元。资金来源为区级财政和争取上级资金补助。

五、建设工期：12个月

六、招标核准：招标范围为工程施工和勘察、设计、监理等服务，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。限额以下项目发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

九、本项目为推广以工代赈项目，项目实施管理严格按照《国家以工代赈管理办法》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（渝发改规范〔2021〕2号）等文件要求，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。具体吸纳参与工程建设的当地群众人数、劳务报酬发放总金额根据项目初步设计明确内容组织实施。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2025年7月2日

（此件公开发布）