
綦发改审批〔2026〕74号
重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区石壕中学运动场排危改造工程项目建议书的批复
重庆市綦江区石壕中学：
你单位《关于石壕中学运动场排危改造工程立项请示》（綦壕中〔2026〕3号）收悉。该项目已列入綦江区2026年政府投资计划（綦江区学校改善办学条件及环境附属设施排危治理工程）。经研究，同意该请示内容，现将项目建议书批复如下：
一、项目代码：2605-500110-04-01-267167。
二、项目名称：綦江区石壕中学运动场排危改造工程。

三、项目单位：重庆市綦江区石壕中学。
四、建设地点：重庆市綦江区石壕镇石壕中学校内。
五、主要建设内容及规模：对石壕中学运动场进行排危改造，包括：原有塑胶面层拆除，修补局部混凝土垫层后重新铺设塑胶，清掏排水沟，更换破损沟盖板等，总面积约6000平方米。

六、总投资及资金来源：总投资估算95万元，资金来源为2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

七、建设工期：1个月。

八、其他要求：根据《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目设计、施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。
接文后，请积极完善相关建设条件，待办理完相关前期手续后方可动工建设；项目建设须严格执行基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模和主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件要求办理。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2026年5月13日

（此件公开发布）

 - 2 - 
 - 1 -

