
綦发改审批〔2026〕79号
重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区2026年农村公路安防工程项目

建议书的批复
重庆市綦江区公路事务中心：

    你单位《关于申请审批綦江区2026年农村公路安防工程项目

建议书的请示》（綦路中心文〔2026〕17号）收悉。该项目已列入綦江区2026年政府投资计划（2026年农村公路安防工程）。经研究，同意该请示内容，现将项目建议书批复如下：
一、项目代码：2605-500110-04-01-942980。

二、项目名称：綦江区2026年农村公路安防工程。
三、项目单位：重庆市綦江区公路事务中心。
四、建设地点：綦江区21个街镇。
五、主要建设内容及规模：安装綦江区21街镇部分农村公路波形护栏约100公里，其中隐患路段增补安防护栏约36.21公里，新建公路配套安防护栏约63.79公里。

六、总投资及资金来源：总投资约600万元，资金来源为2026年交通运输领域专项资金（第一批）及区级财政资金。

七、建设工期：5个月。

八、其他要求：根据《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目设计、施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。
接文后，请积极完善相关建设条件，待办理完相关前期手续后方可动工建设；项目建设须严格执行基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模和主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件要求办理。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2026年5月18日

（此件公开发布）

 - 2 - 
 - 1 -

