
綦发改投〔2026〕62号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区污水处理厂设施设备更新改造工程（二期）概算审查意见的复函
重庆南州城市管理服务有限公司：

你单位《关于审核綦江区污水处理厂设施设备更新改造工程（二期）概算的请示》（城服司文〔2026〕11号）及工程概算书收悉。根据相关文件及重庆皓辰建设工程咨询有限公司对该项目概算的审查意见，原则同意林同棪国际工程咨询（中国）有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：
一、项目业主：重庆南州城市管理服务有限公司
二、建设地点：綦江区
三、建设规模及主要建设内容：对三江污水处理站、綦齿园污水处理厂、信家岩污水处理站的设施设备进行更新改造，包括配电柜、风机、污水提升泵、在线监测等设备更新更换，以及对工艺落后的污水厂完成工艺技改；北渡污水厂、赶水污水处理厂、工业园区污水厂、食品园污水厂零星设施更新等。

四、项目总投资及资金来源：本工程建设总投资为1327.40  万元，其中工程费1137.63万元，工程建设其他费126.56万元，基本预备费63.21万元。资金来源为上级补助及业主自筹。

五、建设工期：12个月
六、招标核准：招标范围为工程施工。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标文件报送发展改革部门后在指定媒介公开发布。限额以下项目勘察、设计、监理等服务和重要设备、材料等的采购发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

                       重庆市綦江区发展和改革委员会

                             2026年7月27日

（此件公开发布）



