綦发改审批〔2022〕245号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区九龙第二小学建设工程可行性研究报告的批复

重庆市綦江区九龙小学：

你单位《关于申请办理綦江区九龙第二小学建设工程可行性研究报告审查的请示》（九小〔2022〕29号）及相关文件收悉，根据昀锦工程咨询有限公司评估意见，经我委研究，原则同意中金国际项目管理有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

- 项目名称：綦江区九龙第二小学建设工程

- 项目代码：2204-500110-04-01-559832

- 三、项目业主：重庆市綦江区九龙小学

四、项目地址：綦江区南州中学西侧

- 五、规模及主要建设内容：项目新建1栋综合楼，包括教室、报告厅、食堂、车库、运动场等教学用房、教学辅助用房以及相关配套设施；总用地面积39.51亩，总建筑面积13733㎡（其中地上建筑9848㎡，地下建筑3885平方米）；满足36个班级，1620学生的入学需求。项目建设内容涵盖土石方工程、土建工程、装饰装修工程、设备购置及安装工程、室外铺装工程、景观绿化等工程。

六、总投资及资金来源：总投资为9883.31万元，其中：工程费用7958.81万元，工程建设其他费用1026.02万元，预备费898.48万元。资金来源为区级财政。

七、建设工期：9个月

八、招标核准：招标范围为工程施工、设计、监理等服务和重要设备、材料等的采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察等服务的发包，按綦江府办发〔2020〕27号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算及评审、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定

重庆市綦江区发展和改革委员会

2022年6月9日

重庆市綦江区发展和改革委员会办公室        2022年6月9日印发