綦发改审批〔2023〕98号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于调整渝南职教城（一期）核准的批复

重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司：

你公司《关于调整核准渝南职教城（一期）项目的请示》（綦永盛文〔2023〕7号）及相关资料收悉。根据贵公司提供的《国有建设用地使用权出让合同》（渝地（2022）（綦江）第17号）等相关资料，结合重庆恒昕工程技术咨询有限公司的评估意见，经研究，原则同意重庆淇澳工程咨询有限公司修改后的《渝南职教城（一期）项目申请报告》。现就有关调整事项批复如下：

一、规模及主要建设内容：总用地占地面积284.90亩，总建筑面积127921.93㎡，包括行政办公楼、理论教学用房、图书馆及报告厅、实训教学用房、学生宿舍、教工宿舍、食堂及配套用房、风雨操场、其他附属用房。新建城市次干路，一期南、北侧道路0.9公里长，32m宽；纵一路1.2公里长，24m宽。新建城市支路，保障性租赁房南侧道路0.2公里长，12m宽。新建直径1.5米、长650米的混凝土管涵；截面4米*4米、长800米的混凝土箱涵，临时污水池1项。

二、总投资及资金来源：该项目总投资为96205.11万元，其中工程费用59921.05万元，工程建设其他费用28324.33万元，预备费用3231.21万元，建设期利息4728.53万元。资金来源为业主自筹及银行贷款。

其余事项仍参照《关于核准渝南职教城（一期）核准的批复》（綦发改〔2022〕243号）执行。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2023年2月28日

（此件公开发布）