赶水府发〔2023〕17号

重庆市綦江区赶水镇人民政府

关于印发2023年赶水镇地质灾害隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知

镇属各办公室（站、所、中心）、各村（居）民委员会、各在赶单位：

根据《重庆市綦江区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部关于印发 2023年全区地质灾害隐患大排查大整治专项行动的通知》（綦地指〔2023〕2号）文件要求，现将《2023年赶水镇地质灾害隐患大排查大整治专项行动工作方案》印发你们，请按照工作要求，结合实际，积极抓紧落实仔细，扎实展开好排查整治专项行动。

重庆市綦江区赶水镇人民政府

2023年3月2日

2023年赶水镇地质灾害隐患大排查大整治

专项行动工作方案

按照区委、区政府关于地质灾害防治工作部署和《重庆市綦江区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部关于印发 2023年全区地质灾害隐患大排查大整治专项行动的通知》（綦地指〔2023〕2号）文件要求，即日起在全镇开展地质灾害隐患大排查大整治专项行动。现结合我镇实际，制定本工作方案。

一、工作目标

按照“坡要到顶、沟要到头”全覆盖、严排查的原则，采取专群结合、人技结合、点面结合等方式，构建“政府领导、村居协同、上下联动、全民参与、专业支撑”的排查工作机制，运用遥感、无人机航摄等技术手段，对辖区内地质灾害隐患开展拉网式、地毯式大排查大整治，将隐患消除在萌芽状态，夯实地质灾害防治基础，坚决遏制一般及以上地质灾害，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

二、工作内容

全镇地质灾害防治大排查大整治专项行动工作重点是已查明地灾隐患点和新生地质灾害隐患点以及城镇人口密集区、农村山区农房周边地质灾害隐患点，特别是严重威胁人民生命安全的危岩、滑坡等地质灾害隐患点，确保隐患排查全覆盖，做到“底数清、情况明、数据准”。

- 1.城镇人口密集区：城镇、学校、医院、商场、集市、厂矿、集镇等人口聚集区周边存在高切坡、陡崖、危岩威胁区域、可能形成泥石流的各类沟谷。

- 2.农村山区农房:农村山区集中居住点、村民自建房屋周边存在高切坡、陡崖、危岩威胁区域，可能形成泥石流的各类沟谷、对植被覆盖的陡崖和危岩威胁区域。

三、排查措施

（一）制定处置方案，防范地质灾害。对已有地质灾害隐患点，重点复核变化趋势、防灾责任及措施落实情况；对已销号的隐患点进行再评估；对新发现的地质灾害隐患点，及时上报区地灾主管部门，全面评价其类型、规模、成因及发展趋势，逐点登记造册，建立风险管理台账，分门别类落实监测预警、除险清患、避险搬迁、工程治理等防范、治理措施。对排查出的风险隐患，按照“一点一策”“一线一策”“一面一策”，及时上报并组织研究制定具体处置方案。

（二）实施数字赋能，提升排查效率。充分利用地质灾害1：5万详查、1：1 万精细化调查、危岩专项排查、综合遥感识别解译等已有成果资料，采用无人机航拍等技术手段，结合人工复查，全面摸排本辖区人力难以到达的地区、地段，实施数字化赋能，提升排查效率。

（三）加强宣传培训，提升排查能力。加强各村居、各级防灾责任人、广大群众等有关人员的宣传培训力度，采取“边排查、边培训”的方式，积极做好防灾知识宣传培训和避险演练工作，增强干部群众防灾避险意识和自救互救能力。加强排查人员的安全知识教育培训，强化自身安全意识，禁止前往高陡坡顶、危石脚底等危险区域作业，切实将自身安全放在首位，坚决杜绝安全事故的发生。

四、责任分工

成立地质灾害隐患大排查大整治专项行动工作专班领导小组，镇党委书记任组长，地质灾害隐患防治工作分管领导任副组长，其他镇党委政府班子成员任组员。

领导小组下设常务工作办公室，办公室设在规建环办，负责牵头部署、落实、汇总、上报地质灾害隐患大排查大整治专项行动各项工作。其余各地质灾害隐患相关办公室及各村居具体开展职责范围内已查明地灾隐患点和新生地质灾害隐患点以及城镇人口密集区、农村山区农房周边地质灾害隐患点排查整治工作。

五、时间安排

（一）全面排查阶段（3月3日—4月15日）。镇属各地灾相关行业办公室（站、所、中心）、各村（居）民委员会及各在赶单位集中力量对地质灾害隐患点、已销号点、新增地质灾害隐患点开展“拉网式”排查。

（二）汇总整理阶段（4月15日—4月20日）。规建环办对本次地质灾害隐患大排查工作开展情况和成果进行汇总整理。

（三）全面整治阶段（5月1日—12月31日）。针对地质灾害大排查阶段发现的隐患，分类处置，“一点一策”，制定整治任务清单，明确整治责任、措施、时限和资金，全力推进隐患大整治。