本报告防伪编码：

请登陆www.cqicpa.org.cn查询

重庆金三元会计师事务所

Chongqing Jin San Yuan Certified Public Accountants

渝金三元会审（2020）000号

---------------------------------★-------------------------------

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目

绩效评价报告

重庆市綦江区残疾人联合会：

我们接受委托，对2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效进行了评价。设计、实施和维护与项目绩效相关的内部控制，妥善保存和提供项目绩效相关的信息记录，这些信息必须真实、完整地反映2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效情况是重庆市綦江区残疾人联合会（以下简称“綦江区残联”）的责任。

我们按照中国注册会计师审计准则和《重庆市市级政策和项目预算管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）文件进行评价。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施评价工作以对2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效作出评价。评价工作涉及实施评价程序，以获取有关部门信息是否真实、合法的评价证据。选择的评价程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的项目绩效记录是否真实、合法风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价相关的内部控制，以设计恰当的评价程序。我们相信，我们获取的评价证据是充分、恰当的，为发表评价意见提供了基础。

现将2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价结果报告如下：

- 基本情况

- 项目单位基本情况

重庆市綦江区残疾人联合会，机构性质：群众团体；统一社会信用代码：135002224505180343；机构地址：重庆市綦江区文龙街道九龙大道76号；负责人：陈军。按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立本部门，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件，本单位内设机构1个，为办公室。按照綦编〔2013〕30号文件，设置事业单位1个，为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。编制19人，其中行政10人(含行政工勤1人)，事业9人；实有人员17人，其中行政8人(含行政工勤1人)，事业9人。

（二）项目基本情况

1、项目名称

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目。

2、项目立项依据

重庆市残疾人联合会重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）》的通知（渝残联发〔2016〕52号）。

3、项目绩效目标

项目主要为实现农村贫困残疾人“住有所居、住得安全”，切实消除安全隐患，保障农村贫困残疾人的基本居住安全，改善农村贫困残疾人人居环境，提高农村贫困残疾人生产生活质量。

4、项目主要内容和涉及范围

“阳光安居工程”项目主要以“最贫困残疾人、最危险房屋”为对象，重点是无房户和D级危房户，市级按每户9000元标准补贴，各区县（自治县）按每户不低于6000元标准匹配资金。

5、项目实施单位

重庆市綦江区残疾人联合会

6、操作流程

綦江区残联以农村D级危房改造项目为基础，对其中残疾人户进行筛查，对符合重庆市綦江区残疾人联合会、重庆市綦江区城乡建设委员会《关于印发綦江区农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（綦残联发〔2016〕5号）文件规定的残疾人户进行补助，由各街镇在区“阳光安居工程”项目领导小组领导下开展工作，层层落实责任，具体负责项目的组织实施和监督管理，由区残联按照工作职责，负责“阳光安居工程”项目检查验收工作。验收合格的，按照协议办理验收手续；验收不合格的，责令限期重建、改建或收回项目补助资金。

7、项目年度经费预算及资金来源

经费来源为区级经费拨款和市级经费拨款。根据《重庆市綦江区财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（綦江财发[2019]1号）文件，綦江区残联2019年农村贫困残疾人危房改造经费一般公共预算金额为4,977,000.00元；根据《重庆市财政局关于下达2019年市级残疾人事业发展资金预算指标（第二次）的通知》（渝财社[2019]61号）文件，綦江区残联2019年市级残疾人事业发展资金/农村贫困残疾人危房改造金额为300,000.00元；上年项目结余资金123,000.00元；项目总计预算金额为5,400,000.00元。

8、项目资金支出情况

截止2019年12月31日，已支付金额为5,400,000.00万元，其中使用本年资金5,277,000元，使用上年项目结余资金123,000.00元,明细如下：

| 街镇名称 | 已完成数（户） | 经费标准 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 古南街道 | 1 | 15000元/户 | 15,000.00 |  |
| 三江街道 | 8 | 15000元/户 | 120,000.00 |  |
| 石角镇 | 14 | 15000元/户 | 210,000.00 |  |
| 东溪镇 | 17 | 15000元/户 | 255,000.00 |  |
| 打通镇 | 16 | 15000元/户 | 240,000.00 |  |
| 石壕镇 | 22 | 15000元/户 | 330,000.00 |  |
| 永新镇 | 63 | 15000元/户 | 945,000.00 |  |
| 三角镇 | 45 | 15000元/户 | 675,000.00 |  |
| 隆盛镇 | 26 | 15000元/户 | 390,000.00 |  |
| 郭扶镇 | 38 | 15000元/户 | 570,000.00 |  |
| 篆塘镇 | 9 | 15000元/户 | 135,000.00 |  |
| 丁山镇 | 3 | 15000元/户 | 45,000.00 |  |
| 安稳镇 | 3 | 15000元/户 | 45,000.00 |  |
| 扶欢镇 | 7 | 15000元/户 | 105,000.00 |  |
| 永城镇 | 8 | 15000元/户 | 120,000.00 |  |
| 中峰镇 | 12 | 15000元/户 | 180,000.00 |  |
| 横山镇 | 12 | 15000元/户 | 180,000.00 |  |
| 文龙街道 | 7 | 15000元/户 | 105,000.00 |  |
| 赶水镇 | 25 | 15000元/户 | 375,000.00 |  |
| 新盛镇 | 24 | 15000元/户 | 360,000.00 |  |
| 合计 | 360 | 15000元/户 | 5,400,000.00 |  |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步加强财政支出管理，建立健全财政资金分配管理体制和预算决策机制，优化公共资源配置，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、项目绩效评价原则

坚持客观公正的原则，按照部门性质、职能，科学设置考核指标、考评方法、考评标准，以项目产出和效益为重点进行绩效评价。

2、评价指标体系

根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》文件结合项目开展的实际情况，2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价指标的设置按百分制分类设置，投入10分，管理30分，产出30分、效果30分。评分结果分为优、良、中、差四个评价等级，总分≥90分为优，总分≥80分为良，总分≥60分为中，总分＜60分为差。具体评价指标见附表：《綦江区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价指标体系及评分表》

3、评价方法

项目绩效评价主要采用比较法及公众评判法对项目进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价工作顺利进行，我们专门成立了“2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价工作小组”。

2.组织实施

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价工作分设计绩效评价指标、收集评价资料、组织问卷、开展分析评价、撰写评价报告五个阶段进行，具体安排如下：

（1）设计绩效评价指标

由评价工作小组成员设计绩效评价指标，绩效评价指标包括投入、管理、产出、效果。

（2）收集评价资料

由綦江区残联提供相关的资料和数据，包括项目的立项文件、管理制度、财务资料、项目实施过程、产出及效果相关资料。

评价工作小组成员负责向单位收集项目执行相关证据资料，并对所取得的数据和资料进行核实、分析和整理，选定绩效评价指标。

（3）对涉及项目绩效方面的指标进行问卷调查

评价工作小组成员通过电话问卷方式对綦江区2019年农村贫困残疾人危房改造对象户进行问卷调查，按以下步骤进行:

设计问卷内容；初步确定问卷所涵盖的调查对象性质和数量；选择问卷地点及方式；对调查对象进行问卷调查。

3.分析评价

（1）根据设计的绩效评价指标体系，评价工作小组讨论确定各项指标分值和评分标准，根据绩效指标选择综合打分法，进行定量指标评价。

（2）依据定性指标评分标准，判定定性指标得分。

（3）将每位评价工作小组成员对各项目绩效指标的评价得分进行算数平均后得出综合评价结果。

三、绩效评价指标分析情况

（一）投入情况指标分析

1、项目立项

（1）项目立项规范性

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目，按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

（2）绩效目标合理性

项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、资金落实情况分析

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目资金由财政直接下达，根据《重庆市綦江区财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（綦江财发[2019]1号）文件，綦江区残联2019年农村贫困残疾人危房改造经费一般公共预算金额为4,977,000元；根据《重庆市财政局关于下达2019年市级残疾人事业发展资金预算指标（第二次）的通知》（渝财社[2019]61号）文件，綦江区残联2019年市级残疾人事业发展资金/农村贫困残疾人危房改造金额为300,000.00元；上年项目结余资金123,000.00元；资金到位率100.00%。

项目投入设定分值为10.00分，项目立项的规范性得4.00分，绩效目标合理性得2.00分，资金落实情况得2.00分。项目投入合计得8.00分。

（二）管理指标分析

1、业务管理情况

（1）管理制度健全性

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目根据重庆市綦江区残疾人联合会、重庆市綦江区城乡建设委员会《关于印发綦江区农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（綦残联发〔2016〕5号）文件进行管理，业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目,项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但存在未严格遵守相关法律法规和业务管理规定执行的情况。经查看项目档案，发现档案中无设计图纸、施工合同、无相关张榜公示资料，新房照片中无标识；根据《重庆市綦江区农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》（綦残联发〔2016〕5号）文件规定受助的残疾人家庭应承担一定的建房费用，经查看项目档案资料，发现存在受助人无个人出资的情况（如永兴镇庄国荣登记表和施工合同上建筑总造价为3.5万，为D级危房补助款）；根据文件第五条规定：组织实施（三）村委会负责筛选项目实施对象，须经村民大会民主评议并张榜公示（7天以上），确定无异议的对象名单及时报送街镇，并协助残疾人户办理相关房建审批手续，组织协调施工人员，确保施工质量。同时，妥善做好项目实施户建房期间的临时安置工作，保障其基本生活，经查看项目档案未见相关“阳光安居工程”项目公示资料，存在个别未办理乡村建设规划许可证的情况。

（3）项目质量可控性

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目由区残联按照工作职责，负责“阳光安居工程”项目检查验收工作。验收合格的，按照协议办理验收手续；验收不合格的，责令限期重建、改建或收回项目补助资金。项目具有相应的质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

业务管理设定分值为17.00分，管理制度健全得2.00分，制度执行有效性得7.00分，项目质量可控性得5.00分，业务管理合计得14.00分。

2、财务管理情况

（1）管理制度健全性

綦江区残联根据《綦江区残疾人事业发展专项资金管理暂行办法》规定进行专项资金使用，已制定相应的项目资金管理办法且项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

（2）资金使用合规性

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。

（3）财务监控有效性

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

财务管理设定分值为13.00分，管理制度健全得3.00分，资金使用合规得5.00分，财务监控有效得5.00分，财务管理合计得13.00分。

过程管理设定分值为30.00分，业务管理得14.00分，财务管理得13.00分，过程管理合计得27.00分。

（三）产出情况指标分析

1、产出数量

根据綦江区2019年部门预算项目绩效目标申报表危房改造数量为120户，实际2019年改造数量为360户（包含区建委2018年底已验收的四批D级危房改造）。

2、产出质量

经查看项目档案，2019年度360户均已验收合格。根据《关于印发綦江区农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（綦残联发〔2016〕5号）第三条：危房改造标准（一）建筑面积标准规定：危房改造应充分考虑农村贫困残疾人的经济承受能力，根据当地农户基本住房条件和残疾人家庭常住人口数等实际情况，核定建房面积。原则上应为当地一般农户住房条件中等水平，建筑面积以40至80平方米左右为宜（家庭人口1-2人40平方米，3人60平方米，4人以上80平方米）。经查看2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目档案，发现房屋存在超标准修建的情况；根据文件第三条：危房改造标准（三）质量标准规定：改造的住房应为砖混结构或框架结构，铺水泥地面，粉刷内外墙。经查看档案，发现个别镇街房屋存在未粉刷外墙的情况；根据文件规定区残联于2019年12月15日将相关图片资料、数据报送区残联（包含危房改造前、后各一幅全景照片），统一录入中国残联《农村贫困残疾人危房改造项目数据库》，经现场查看由于系统原因暂未录入。

项目产出设定分值为30.00分，产出数量得10.00分，产出质量得16.00分，项目产出合计得26.00分。

（四）效益情况指标分析

针对2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施效果，我们采取了现场查看资料及电话调查问卷相结合的方式，对綦江区永兴镇、隆盛镇、三角镇受助残疾人户进行问卷抽查，抽查了43户残疾人户，共获得23份有效问卷。

1、社会效益

通过进行问卷调查，100%的受访者认为2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实现农村贫困残疾人“住有所居、住得安全”切实消除安全隐患，保障农村贫困残疾人的基本居住安全。

社会效益设定分值为10分，结合问卷调查2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目社会效益得10.00分。

2、可持续影响

通过进行问卷调查，91.30%的受访者认为2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目的实施，改善农村贫困残疾人人居环境，提高农村贫困残疾人生产生活质量。

可持续影响效益设定分值为10分，结合问卷调查2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目可持续影响得9.13分。

3. 社会公众或服务对象满意度

通过进行问卷调查，100%的受访者对2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施效果表示满意。

社会公众或服务对象满意度设定分值为10分，结合问卷调查2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目社会公众或服务对象满意度得10.00分。

项目效益设定分值为30.00分，社会效益得10.00分，可持续影响得分为9.13分，社会公众或服务对象满意度得10.00分，项目效益合计得29.13分。

四、综合评价情况及评价结论

2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价理论分值为100分，实际得分为90.13分，评价结果为优，其中项目投入理论分值为10分，实际得分为8.00分；管理理论分值为30分，实际得分为27.00分；项目产出理论分值为30分，实际得分为26.00分；项目效果理论分值为30.00分，实际得分为29.13分。具体得分情况详见《2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价指标体系及评分表》

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、存在未严格遵守相关法律法规和业务管理规定执行的情况，经查看项目档案，发现档案中无设计图纸、施工合同、无相关张榜公示资料，新房照片中无标识。

2、根据《重庆市綦江区农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》（綦残联发〔2016〕5号）文件规定受助的残疾人家庭应承担一定的建房费用，经查看项目档案资料，发现存在受助人无个人出资的情况（如永兴镇庄国荣登记表和施工合同上建筑总造价为3.5万，为D级危房补助款）。

3、根据《重庆市綦江区农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》（綦残联发〔2016〕5号）文件第五条规定：组织实施（三）村委会负责筛选项目实施对象，须经村民大会民主评议并张榜公示（7天以上），确定无异议的对象名单及时报送街镇，并协助残疾人户办理相关房建审批手续，组织协调施工人员，确保施工质量。同时，妥善做好项目实施户建房期间的临时安置工作，保障其基本生活，经查看项目档案未见相关“阳光安居工程”项目公示资料，存在个别未办理乡村建设规划许可证的情况。

4、根据《关于印发綦江区农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（綦残联发〔2016〕5号）第三条：危房改造标准（一）建筑面积标准规定：危房改造应充分考虑农村贫困残疾人的经济承受能力，根据当地农户基本住房条件和残疾人家庭常住人口数等实际情况，核定建房面积。原则上应为当地一般农户住房条件中等水平，建筑面积以40至80平方米左右为宜（家庭人口1-2人40平方米，3人60平方米，4人以上80平方米），经查看2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目档案，发现房屋存在超标准修建的情况。

5、根据《关于印发綦江区农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（綦残联发〔2016〕5号）文件第三条：危房改造标准（三）质量标准规定：改造的住房应为砖混结构或框架结构，铺水泥地面，粉刷内外墙，经查看档案，发现个别镇街房屋存在未粉刷外墙的情况。

（二）建议

严格按照《关于印发綦江区农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（綦残联发〔2016〕5号）文件的规定执行。

附表：《2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价指标体系及评分表》

重庆金三元会计师事务所有限责任公司      中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·重庆                   二〇二〇年八月二十日